KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

Gói thầu : “ Cung cấp máy biến dòng điện và máy biến điện áp"

Ngày 06  tháng 8 năm 2008

- Kế hoạch đấu thầu:

- Tên gói thầu: “ Cung cấp máy biến dòng điện  và máy biến điện áp"

- Giá trị gói thầu dự kiến:  8.500.000.000 đ

(Tám tỷ năm trăm triệu đồng)

- Nguồn vốn: Của Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa.

- Hình thức lựa chọn Nhà thầu và phương thức đấu thầu:

      - Đấu thầu rộng rãi, một túi hồ sơ.

- Thời gian đăng báo mời thầu:

-        Từ ngày 08/8/2008 đến ngày 12/8/2008

- Thời gian phát hành HSMT:

      - Từ ngày 18/8/2008 đến ngày 03/9/2008

- Thời gian nộp HSDT:

-         Ngày 03/9/2008

- Thời gian lựa chọn nhà thầu:

-         Từ ngày 04/9/2008 đến ngày 22/9/2008

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 4 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Tổ chức thực hiện:

Việc tổ chức đấu thầu sẽ được thực hiện theo Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội và Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2006 của Chính Phủ.

Người thẩm định					           Người lập

Nguyễn Thành Son				         Lê Quang Toản

DUYỆT

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)